MAISON·BR

Brechó Online

Plano de Lançamento

Transferência de Credenciais · Ajustes Técnicos · Testes de Produção

Versão 1.0  ·  Abril 2026

# 1. Visão Geral da Stack Técnica

Antes de iniciar a transferência, é importante entender todos os serviços que compõem o site. Abaixo está um resumo completo.

| Camada | Tecnologia Usada | Onde fica hospedado |
| --- | --- | --- |
| Frontend (loja) | HTML / CSS / JavaScript puro (single file) | GitHub Pages ou Netlify |
| Backend (API) | Node.js + Express | Railway.app |
| Banco de dados | PostgreSQL | Railway.app (mesmo projeto) |
| Gateway de pagamento | Mercado Pago (Checkout Pro + Pix + Boleto) | Nuvem do Mercado Pago |
| E-mail transacional | Resend (Node SDK) | Nuvem do Resend |
| Repositório de código | Git + GitHub | github.com |

ℹ️  A pessoa que receberá o site precisará de conta ativa em TODOS esses serviços para operar sem depender do desenvolvedor.

# 2. Contas e Credenciais a Criar / Transferir

Para que o site funcione 100% de forma independente, as contas abaixo devem ser criadas com o e-mail e CPF/CNPJ da pessoa que vai receber o site, e não do desenvolvedor.

| Serviço | Para que serve | Ação necessária | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Guarda o código-fonte do backend. O Railway faz deploy direto daqui. | Criar conta em github.com. Fazer fork ou transferência do repositório maison-br-backend para a nova conta. | Obrigatório |
| Railway.app | Hospeda o servidor Node.js e o banco de dados PostgreSQL. | Criar conta em railway.app conectada ao GitHub da nova conta. Recriar o projeto ou transferir via "Team" (plano pago) ou reconfigurar variáveis. | Obrigatório |
| Mercado Pago Developers | Gateway de pagamento. Gera o Access Token e recebe os pagamentos na conta bancária. | Acessar mercadopago.com.br/developers com conta pessoal da proprietária. Criar aplicação MAISON-BR e gerar Access Token de PRODUÇÃO. | Obrigatório |
| Resend | Envia e-mails automáticos para clientes (confirmação, despacho, etc.). | Criar conta em resend.com. Gerar API Key. Verificar domínio de e-mail para enviar como contato@seusite.com.br. | Obrigatório |
| GitHub Pages ou Netlify | Hospeda o arquivo index.html (a loja em si que o cliente vê). | GitHub Pages: criar repositório público na nova conta e fazer upload do index.html. Netlify: criar conta e arrastar a pasta do frontend. | Obrigatório |
| Registro de domínio (.com.br ou .com) | Endereço personalizado do site (ex: maisonbr.com.br). | Registrar domínio em registro.br (para .com.br) ou godaddy.com / namecheap.com (para .com). Apontar DNS para GitHub Pages ou Netlify. | Recomendado |
| Google Analytics (GA4) | Monitorar tráfego, visitantes, produtos mais vistos. | Criar propriedade em analytics.google.com. Inserir tag G-XXXXXXXXX no index.html. | Opcional |

## 2.1 Variáveis de Ambiente do Railway (configuração obrigatória)

Após criar as contas, todas as variáveis abaixo devem ser configuradas no painel do Railway (aba "Variables" do serviço do backend). Sem elas, o site não funciona.

| Variável | Onde obter | Exemplo / Observação |
| --- | --- | --- |
| MP_ACCESS_TOKEN | Mercado Pago Developers → Credenciais de Produção | APP_USR-xxxxxxxxxxxx... (começa com APP_USR-) |
| WEBHOOK_SECRET | Você cria: qualquer string longa e aleatória | Ex: K9mP2#vLqR7nX1... (mínimo 32 caracteres) |
| ADMIN_SECRET | Você define: senha do painel de administração | Use uma senha forte. NÃO use "admin123" |
| RESEND_API_KEY | Resend.com → API Keys | re_xxxxxxxxxxxx... |
| FRONTEND_URL | URL do site publicado (GitHub Pages ou Netlify) | https://maisonbr.com.br ou https://seu-repo.github.io/... |
| BACKEND_URL | URL gerada pelo Railway (Settings → Domains) | https://maison-br-backend-production.up.railway.app |
| DATABASE_URL | Railway preenche automaticamente via "Add Reference" | NÃO inserir manualmente — usar "Add Reference" no painel |
| PORT | Valor fixo | 3001 |

⚠️  ADMIN_SECRET e RESEND_API_KEY não estão no arquivo .env.example — são variáveis adicionais que PRECISAM ser configuradas no Railway para o site funcionar corretamente.

# 3. Checklist Técnico para Lançamento

Itens que precisam ser ajustados no código ou nas configurações dos serviços antes de abrir o site ao público.

## 3.1 Ajustes no Código

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atualizar BRAND_NAME no server.js | Linha 5 do server.js. Trocar "Off Clothing Bath" pelo nome real do brechó. Afeta e-mails e número de pedido. | Dev | ☐ |
| 2 | Trocar senha admin no index.html | Procurar ADMIN_PASS no arquivo index.html e remover (a autenticação agora é feita pelo ADMIN_SECRET do backend). | Dev | ☐ |
| 3 | Atualizar URL do backend no index.html | Trocar "https://SEU-APP.railway.app" pela URL real gerada pelo Railway. | Dev | ☐ |
| 4 | Configurar domínio personalizado no index.html | Se houver domínio próprio, atualizar todos os links e meta tags com a URL final. | Dev | ☐ |
| 5 | Atualizar EMAIL_FROM no server.js | Linha 19. Trocar "onboarding@resend.dev" pelo e-mail real verificado no Resend (ex: contato@maisonbr.com.br). | Dev | ☐ |
| 6 | Remover ou personalizar produtos de demonstração | O banco inicia com 5 produtos fictícios. Desativá-los via painel admin e cadastrar os produtos reais. | Cliente | ☐ |
| 7 | Atualizar favicon e nome do site no index.html | Trocar <title> e o favicon pelo logo real do brechó. | Dev | ☐ |
| 8 | Subir código atualizado para o GitHub | Após os ajustes, commitar e fazer push. O Railway faz novo deploy automaticamente. | Dev | ☐ |

## 3.2 Configurações nos Serviços

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar variáveis no Railway | Adicionar todas as 8 variáveis listadas na seção 2.1. Verificar que DATABASE_URL usa "Add Reference". | Dev | ☐ |
| 2 | Trocar para credenciais de PRODUÇÃO do Mercado Pago | Usar o Access Token que começa com APP_USR- (não TEST-). Atualizar MP_ACCESS_TOKEN no Railway. | Dev | ☐ |
| 3 | Configurar Webhook no Mercado Pago | Em developers.mercadopago.com → aplicação → Webhooks → adicionar URL: https://SEU-APP.railway.app/webhook/mercadopago. Selecionar evento "Pagamentos". | Dev | ☐ |
| 4 | Verificar domínio de e-mail no Resend | Adicionar registros DNS (SPF, DKIM) fornecidos pelo Resend no painel do registrador de domínio. | Dev | ☐ |
| 5 | Ativar HTTPS (SSL) no domínio | GitHub Pages e Netlify ativam HTTPS automaticamente. Confirmar que o cadeado aparece na URL. | Dev | ☐ |
| 6 | Configurar domínio personalizado no Railway (opcional) | Se quiser que a API fique em api.maisonbr.com.br, adicionar domínio personalizado em Settings → Domains. | Dev | ☐ |
| 7 | Configurar CNAME do domínio para GitHub Pages | No DNS do registrador, criar CNAME apontando para usuario.github.io. Aguardar propagação (até 48h). | Dev | ☐ |
| 8 | Verificar health check do backend | Acessar https://SEU-APP.railway.app/health no navegador. Deve retornar {"status":"ok"}. | Dev | ☐ |

# 4. Checklist de Design e Identidade Visual

Ajustes de marca e aparência que devem ser feitos antes do lançamento para que o site represente corretamente o brechó.

## 4.1 Identidade da Marca

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir nome final do brechó | Confirmar o nome que aparecerá no site, nos e-mails e no extrato do cartão dos clientes. | Cliente | ☐ |
| 2 | Criar ou entregar logotipo | Formato recomendado: SVG ou PNG com fundo transparente, mínimo 400×400px. Versões em claro e escuro são um plus. | Cliente | ☐ |
| 3 | Definir paleta de cores final | O site usa terracota (#C4753A) como cor principal. Confirmar se mantém ou ajustar variáveis CSS no index.html. | Cliente/Dev | ☐ |
| 4 | Definir fonte principal | O site usa sistema sans-serif. Se houver preferência de fonte (ex: Google Fonts), implementar no index.html. | Dev | ☐ |
| 5 | Confirmar nome de exibição nos e-mails | O remetente dos e-mails automáticos exibe o BRAND_NAME. Confirmar antes de ir a produção. | Cliente | ☐ |

## 4.2 Domínio e URL

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir e registrar o domínio | Sugestão: maisonbr.com.br (Registro.br — R$40/ano) ou maisonbr.com (GoDaddy — ~R$60/ano). | Cliente | ☐ |
| 2 | Configurar domínio no GitHub Pages ou Netlify | Em Settings → Pages → Custom domain, inserir o domínio registrado. | Dev | ☐ |
| 3 | Atualizar FRONTEND_URL no Railway com o domínio real | Após confirmar o domínio, atualizar a variável no Railway para que o CORS e os redirects de pagamento funcionem. | Dev | ☐ |
| 4 | Configurar redirects www → domínio principal | Criar registro CNAME para www apontando para o domínio raiz, ou configurar redirect no Netlify. | Dev | ☐ |

## 4.3 Conteúdo do Site

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substituir produtos de demonstração por produtos reais | Acessar o painel admin → Produtos → desativar os 5 itens de exemplo e cadastrar os produtos reais com fotos, descrição e preço. | Cliente | ☐ |
| 2 | Revisar textos, slogan e descrição da marca | Verificar todas as descrições da loja, política de trocas e mensagens exibidas ao cliente. | Cliente | ☐ |
| 3 | Adicionar Política de Privacidade e Termos de Uso | Obrigatório pela LGPD. Incluir rodapé com link para a política de dados coletados (nome, e-mail, endereço, pagamento). | Dev/Cliente | ☐ |
| 4 | Configurar e testar e-mails automáticos | Os e-mails de confirmação de pedido, pagamento aprovado e despacho devem exibir a marca correta e URL do site. | Dev | ☐ |
| 5 | Revisar responsividade em celular | Testar o site no Chrome DevTools (modo mobile) e em um celular real para garantir que a experiência de compra funcione. | Dev | ☐ |

# 5. Testes de Produção

Antes de divulgar o site ao público, realize todos os testes abaixo. Idealmente, execute-os em ordem — cada grupo depende do anterior.

## 5.1 Testes de Infraestrutura

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Health check do backend | Acessar /health no navegador e confirmar {"status":"ok"} e um timestamp recente. | Dev | ☐ |
| 2 | Conexão com o banco de dados | Verificar nos logs do Railway que "Banco de dados inicializado com sucesso" aparece sem erros. | Dev | ☐ |
| 3 | CORS configurado corretamente | Abrir o site no domínio final e verificar que não há erro de CORS no console do navegador (F12). | Dev | ☐ |
| 4 | HTTPS ativo em todas as URLs | Confirmar cadeado na URL do site e que a URL do backend também é HTTPS. | Dev | ☐ |
| 5 | Rate limiting do admin funcionando | Tentar logar 11 vezes com senha errada. Na 11ª tentativa, deve retornar erro "Muitas tentativas". | Dev | ☐ |

## 5.2 Testes de Pagamento (Sandbox)

Realizar esses testes com o Access Token de SANDBOX (começa com TEST-) antes de trocar para produção.

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluxo completo de compra com cartão aprovado | Adicionar produto ao carrinho → preencher dados → pagar com cartão 5031 4332 1540 6351 / CVV 123 / Validade 11/25. Verificar redirect para página de sucesso. | Dev | ☐ |
| 2 | Fluxo de compra com cartão recusado | Repetir o fluxo com cartão 4000 0000 0000 0002. Deve exibir mensagem de falha. | Dev | ☐ |
| 3 | Fluxo de compra com Pix | Selecionar Pix no checkout. Simular pagamento no painel de developers do Mercado Pago. | Dev | ☐ |
| 4 | Webhook recebido e processado | Após pagamento aprovado no sandbox, verificar nos logs do Railway que o webhook chegou e o status do pedido mudou para "Confirmado". | Dev | ☐ |
| 5 | E-mail de pedido recebido enviado | Verificar caixa de entrada do e-mail de teste: deve chegar "Pedido XXX recebido!" em segundos. | Dev | ☐ |
| 6 | E-mail de pagamento confirmado enviado | Após aprovação do pagamento, deve chegar "Pagamento confirmado — Pedido XXX". | Dev | ☐ |

## 5.3 Testes de Pagamento (Produção)

⚠️  Só realizar esses testes após trocar para o Access Token de PRODUÇÃO. Usar valor real mínimo (R$ 1,00 a R$ 5,00).

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compra real de baixo valor com cartão | Cadastrar um produto temporário de R$1,00. Comprar com cartão real e verificar que o valor aparece na conta do Mercado Pago. | Dev/Cliente | ☐ |
| 2 | Compra real com Pix | Gerar QR code de Pix, pagar com app bancário e verificar aprovação. | Dev/Cliente | ☐ |
| 3 | Verificar recebimento na conta do Mercado Pago | Confirmar que os valores caem na conta da proprietária, não na conta do dev. | Cliente | ☐ |
| 4 | Remover produto de teste após validação | Desativar o produto de R$1,00 criado para teste via painel admin. | Cliente | ☐ |

## 5.4 Testes do Painel Administrativo

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login no painel admin | Clicar em "Admin" no site e fazer login com o ADMIN_SECRET definido nas variáveis do Railway. | Cliente | ☐ |
| 2 | Cadastrar produto novo | Aba Produtos → adicionar produto com foto, preço e tamanhos. Verificar que aparece na loja. | Cliente | ☐ |
| 3 | Editar produto existente | Alterar preço ou descrição de um produto e confirmar atualização na loja. | Cliente | ☐ |
| 4 | Desativar produto | Clicar em remover produto e confirmar que ele some da loja (soft delete — permanece no banco). | Cliente | ☐ |
| 5 | Visualizar pedidos | Aba Pedidos → verificar que os pedidos de teste aparecem com dados corretos. | Cliente | ☐ |
| 6 | Atualizar status do pedido | Abrir pedido de teste → mudar status para "Despachado" → inserir código de rastreio. Verificar que e-mail é enviado. | Cliente | ☐ |

## 5.5 Testes de Qualidade e Experiência

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teste de responsividade (mobile) | Abrir o site no celular (iPhone e Android) e realizar uma compra completa. | Dev/Cliente | ☐ |
| 2 | Teste no Chrome, Safari e Firefox | Verificar que o layout e o checkout funcionam nos principais navegadores. | Dev | ☐ |
| 3 | Velocidade de carregamento (PageSpeed) | Acessar pagespeed.web.dev e testar a URL do site. Meta: acima de 70 no mobile. | Dev | ☐ |
| 4 | Links e botões funcionando | Verificar todos os botões, links de navegação, filtros de produtos e fluxo de carrinho. | Dev/Cliente | ☐ |
| 5 | Busca de CEP funcionando | No checkout, inserir um CEP válido e confirmar que o endereço é preenchido automaticamente. | Dev | ☐ |

# 6. Recomendações Pós-Lançamento

Itens que não bloqueiam o lançamento, mas são importantes para segurança, crescimento e operação sustentável do brechó.

## 6.1 Segurança e Backup

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exportar backup do banco de dados | No Railway, usar pg_dump para exportar os dados mensalmente. Guardar em lugar seguro (Google Drive, etc.). | Dev/Cliente | ☐ |
| 2 | Não compartilhar ADMIN_SECRET por mensagem | Nunca enviar a senha de admin por WhatsApp ou e-mail. Usar gerenciador de senhas (Bitwarden, 1Password). | Cliente | ☐ |
| 3 | Ativar autenticação de dois fatores no GitHub | Proteger o repositório de código com 2FA nas configurações da conta GitHub. | Cliente | ☐ |
| 4 | Ativar 2FA no Mercado Pago | Proteger a conta onde os pagamentos são recebidos com autenticação em dois fatores. | Cliente | ☐ |
| 5 | Monitorar logs do Railway | Verificar periodicamente os logs do backend no Railway para identificar erros ou tentativas de invasão. | Dev/Cliente | ☐ |

## 6.2 Conformidade Legal (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se aplica ao site pois ele coleta nome, e-mail, telefone e endereço dos clientes.

|  | Item | Detalhe / Ação | Responsável | Feito? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicar Política de Privacidade | Documento explicando quais dados são coletados, para que são usados e como o cliente pode solicitar exclusão. | Dev/Cliente | ☐ |
| 2 | Publicar Política de Trocas e Devoluções | Obrigatório pelo Código de Defesa do Consumidor. Prazo mínimo de 7 dias para arrependimento em compras online. | Cliente | ☐ |
| 3 | Banner de cookies (se aplicar) | Se o Google Analytics for instalado, adicionar aviso de cookies e opção de recusar. | Dev | ☐ |

## 6.3 Plano de Upgrade (quando o negócio crescer)

O Railway no plano gratuito tem limitações. Quando o volume de pedidos aumentar, considerar:

- Upgrade para Railway Pro (~US$20/mês) para mais CPU, memória e banco de dados maior.

- Resend: o plano gratuito permite 3.000 e-mails/mês. Upgrade para ~US$20/mês para volumes maiores.

- Mercado Pago não tem custo fixo — cobra apenas comissão por transação aprovada (~4,99% no cartão, ~1,99% no Pix).

- Netlify: plano gratuito suporta até 100GB de banda/mês — suficiente para começar.

- GitHub: repositórios públicos são gratuitos. Para repositório privado, basta um plano individual (US$4/mês).

Documento gerado em Abril de 2026  ·  MAISON·BR